LAMPIRAN Q

Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini
	No. Sebutharga:
S001/2018


(Kew. 284-Pin. 5/94)
KERAJAAN MALAYSIA
(ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)

SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN

Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebutharga.
	Kepada:
	
	Pelawaan sebut harga dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Aras 5, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Changkat Semantan, Off Jalan Semantan, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur
                 No. Telefon: 03-2083 4000

	No. Telefon:
	
	

	No. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan: 

Kod bidang pendaftaran yang relevan dengan perkhidmatan ini: 
210104 (Software / System development / Customization and Maintenance including data entry, data processing)
	
	

	
	
	                  Tarikh:  27 Februari 2018



1. Sila berikan sebutharga untuk perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan:

1.1. Syarat penyerahan: seperti dalam spesifikasi sebut harga;

1.2. Tarikh penyempurnaan dikehendaki: dalam tempoh dua (2) tahun bermula satu bulan dari tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani;

1.3. Arahan penyerahan:  akan dimaklumkan;

1.4. Dokumen Sebut Harga ini akan mula tersedia untuk dimuat turun mulai pada 27 Februari 2018 secara atas talian melalui laman sesawang https://tenderwizard.my/SKM. Manakala tarikh tutup sebut harga ini adalah pada 27 Mac 2018, jam 12.00 tengah hari;

1.5. Tempoh sah laku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.

[bookmark: _GoBack]Tarikh : 27 Februari 2018		Tandatangan	:     Asiah
					Nama Pegawai	:  Nur Asiah Binti Amran
					Jawatan		:  Penolong Pengarah 
							    	   Bahagian Kewangan  
   	   Suruhanjaya Koperasi Malaysia



	Bil.
	Perihal perkhidmatan dan syarat-syarat khas
	Unit Ukuran
	Kekerapan
	Kadar
(RM)
	Harga
(RM)

	Untuk diisi oleh Jabatan
	Untuk diisi oleh Penyebut Harga

	1.
	SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SISTEM PERISIAN AUDIT KOPERASI (PRIDIK) YANG MELIBATKAN AKTIVITI ANALISIS, REKA BENTUK, PEMBANGUNAN SISTEM, PENGUJIAN, INTEGRASI, MIGRASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA TAHUN 2018 - S001/2018


Spesifikasi teknikal seperti di Lampiran A

Jadual harga seperti di Lampiran B

Tempoh Penyempurnaan ditawarkan: .......................

*sila sertakan sesalinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan
	
	

	
	Jumlah
	



(i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih: ...............................................; dan

(ii) Tempoh penyempurnaan ditawarkan ialah : .................

Saya/Kami dengan ini menawarkan untuk membekalkan perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini.

						Tandatangan
						Penyebut Harga	:

						Nama dan K/P	:

Tarikh :					Alamat Syarikat	:




Mustahak – Lihat Syarat-syarat Am Di Belakang

1

SYARAT-SYARAT AM

Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut harga.

1. KEADAAN BARANG
Semua barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.

2. HARGA
Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan.

3. SEBUT HARGA SEBAHAGIAN
Sebut harga boleh ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian bilangan item.

4. BARANG SETARA
Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuh diberi

5. PERSETUJUAN
(i) Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga; dan
(ii) Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut harga yang berasingan.

6. PEMERIKSAAN
(i) Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk memeriksa dan menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalan tersebut; dan
(ii) Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki.

7. PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHI
Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa bekalan/perkhidmatan yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.

8. PENOLAKAN
(i) Barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada bekalan yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak;
(ii) Apabila diminta, penyebut harga hendaklah menyebabkan barang yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri, dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai bekalan yang ditolak itu; dan
(iii) Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan ganti rugi kerana kegagalan memenuhi obligasi kontrak.

9. PENGIKLANAN
Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.

10. TAFSIRAN
Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

11. INSURANS
Tiada apa-apa insurans atas barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga.

BARANG-BARANG EX-STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA

12. CUKAI
Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

13. PEMBUNGKUSAN
(i) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan; dan
(ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual.

14. PENGENALAN
Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang itu, jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.

BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA

15. CUKAI
Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai dan unsur-unsur cukai adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.

16. MATA WANG
Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).

17. PEMBUNGKUSAN
(i) Barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan bekalan itu dieksport dengan tidak membungkus;
(ii) Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan; dan
(iii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga.

ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA

1. HAK KERAJAAN UNTUK MENERIMA/MENOLAK SEBUT HARGA

Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad.


2. TEMPOH SAH TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran sebut harga hendaklah sah selama 90 hari dari tarikh tutup sebut harga. Penyebut harga tidak boleh menarik balik sebutharganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga. Tindakan tatatertib akan diambil sekiranya penyebut harga menarik balik sebut harganya sebelum tamat tempoh sah sebutharga.


3. PENGASINGAN  BORANG “SPESIFIKASI  TEKNIKAL”  dan  “JADUAL HARGA” SEBUTHARGA

3.1	Penyebut harga   dikehendaki   mengasingkan   Borang Spesifikasi Teknikal berserta dokumen/katalog dari Borang Jadual Harga Sebutharga.  Penyebut harga juga DILARANG menandatangani atau menyatakan nama  syarikat-syarikat  tuan  di  Borang  Spesifikasi  Teknikal  dan  juga  pada katalog-katalog. 

3.2	Penyebut harga tidak dibenarkan menurunkan cop syarikat pada Borang-borang Keterangan dan Spesifikasi Teknikal ini tetapi boleh menurunkan cop syarikat pada Borang Jadual Harga Sebut Harga.
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SENARAI SEMAKAN
(PERKHIDMATAN)

Sila Tandakan  Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan

	Bil.
	Perkara/Dokumen
	Untuk Di Tanda Oleh Syarikat

	1. 
	Borang Sebut Harga (Lampiran Q) Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tarikh penyerahan/penyempurnaan) Dan Ditandatangani

	

	2. 
	Jadual Pematuhan Kepada Spesifikasi: Teknikal dan Pengurusan Projek. (Sila Rujuk Excel Lampiran A)
· Jadual 1
· Jadual 2
· Jadual 3

	




	3. 
	Jadual Harga – (Sila Rujuk Excel Lampiran B)

	

	4. 
	Borang Maklumat Penyebut Harga Lampiran C

	

	5. 
	Borang Akuan (Integrity Pact) - Lampiran D

	

	6. 
	Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan
	

	7. 
	Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (sekiranya ada) 
	

	8. 
	Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir
	

	9. 
	Surat Sokongan Pembekal Utama 
	

	10. 
	Katalog/Brosur peralatan yang ditawarkan untuk pembekalan (muatnaik di Bahagian ‘General Document’)
	

	11. 
	Senarai terperinci perkakasan dan peralatan yang dicadangkan (muatnaik di Bahagian ‘General Document’)
	

	12. 
	Lain-lain Sekiranya Ada (muatnaik di Bahagian ‘General Document’)
	



Penyebut harga dikehendaki mengisi hanya borang-borang dinyatakan di atas  sahaja dengan  lengkap,  terang  dan  jelas. Semua katalog-katalog yang dilampirkan hendaklah di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.






PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

1.        Kami dengan ini  bersetuju  tidak  akan  menawarkan rasuah kepada mana-mana anggota  atau  pegawai  Lembaga yang terlibat  secara  langsung  atau tidak langsung dengan pengurusan sebutharga tersebut. 

2. Kami  juga  berjanji  akan  melaporkan  atau  membuat  aduan  kepada  pihak berkuasa SKM sekiranya kami diminta untuk melakukan rasuah/suapan oleh mana- mana anggota atau pegawai Lembaga yang menguruskan sebutharga tersebut.

3. Pihak SKM berhak  untuk  membatalkan  kontrak/pesanan  tempatan  yang berkaitan jika didapati kami tidak melaksanakan atau melaporkan perkara-perkara yang dinyatakan  di  atas.    Dengan  ini  juga,  kami  bersetuju  membayar  pampasan  atau gantirugi secukupnya kepada SKM sekiranya kontrak kami dibatalkan akibat perkara ini.

4. Setelah penyemakan dibuat, kami yang bertandatangan di bawah dengan ini mengesahkan bahawa tawaran sebutharga termasuk dokumen-dokumen sebutharga adalah salinan yang asal.

5. Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Saya/kami bagi pihak syarikat bersetuju sekiranya pihak SKM mendapati saya/kami yang tidak mematuhi mana-mana peraturan di atas, permohonan saya/kami tidak akan dipertimbangkan.



Tandatangan            	:          ............................................................ 
(Penyebut harga)
Nama                         	:          ............................................................

Jawatan			:	............................................................

Tarikh				:


Cop Syarikat  :



Tandatangan 		:          ............................................................ 
(Saksi)
Nama				:          ............................................................

Jawatan			:	 ............................................................

Tarikh				:
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SEKSYEN I

SEBUT HARGA S001/2018:

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SISTEM PERISIAN AUDIT KOPERASI (PRIDIK) YANG MELIBATKAN AKTIVITI ANALISIS, REKA BENTUK, PEMBANGUNAN SISTEM, PENGUJIAN, INTEGRASI, MIGRASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA TAHUN 2018

KEPERLUAN SEBUT HARGA

1. PENDAHULUAN
1.1. Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah sebuah badan berkanun persekutuan yang pada asalnya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia. Pada tahun 2009, Agensi ini telah diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan Bahagian Audit dan Pengawasan Kewangan Koperasi (BAPKK) bertanggungjawab untuk mewujudkan pelaporan penyata kewangan koperasi yang seragam dan teratur selaras dengan kehendak Akta Koperasi dan standard perakaunan;

1.2. Untuk memastikan pengauditan yang berkesan dan berkualiti ke atas akaun koperasi selaras dengan kehendak Akta Koperasi dan standard pengauditan disamping pelaksanaan penarafan koperasi; dan 

1.3. Untuk meningkatkan pendapatan Suruhanjaya dengan pelaksanaan pengauditan dan penarafan koperasi.

1.4. Objektif utama Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK)  Suruhanjaya ini adalah seperti berikut:
a) Berintegrasi dengan sistem sedia ada iaitu Sistem Pendaftaran dan juga Sistem Pengurusan Maklumat Kewangan Koperasi;
b) Mempercepatkan kerja-kerja pengauditan;
c) Menyeragamkan format kertas kerja audit dimana ianya boleh dilaksanakan sama ada dalam bentuk offline atau secara web based;
d) Memudahkan serta meminimumkan kerja-kerja audit (secara manual);
e) Proses kerja lebih teratur, sistematik dan secara auto;
f) Mewujudkan satu sistem pengauditan koperasi dalam talian secara berpusat dan bersepadu; Mempercepatkan penghasilan penyata kewangan teraudit koperasi;Menghantar maklumat yang telah diperolehi di dalam Sistem PRIDIK ke Sistem Pengurusan Maklumat Kewangan Koperasi seperti data status audit dan juga data kewangan akaun teraudit.

2. TUJUAN

2.1. Sebut harga ini bertujuan untuk mempelawa penyebut harga supaya mencadangkan penyelesaian kepada aktiviti-aktiviti bagi projek ini iaitu mengkaji, merekabentuk, meningkatkan proses, membangunkan, menguji dan mentauliahkan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia  seperti di Seksyen II.

3. SKOP KERJA

3.1. Menyediakan perancangan pengurusan projek yang melibatkan perkara-perkara berikut :
a) Jadual projek secara keseluruhan;
b) Jadual pembangunan dan pelaksanaan sistem aplikasi;
c) Jadual penentuan Quality Assurance;
d) Jadual khidmat sokongan.

3.2. Mengkaji, merekabentuk, membangunkan, meningkatkan proses, menguji dan mentauliahkan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia  berasaskan aplikasi web-based;

3.3. Membekal, memasang, menguji dan mentauliahkan aplikasi sistem tersebut ke dalam server bagi tujuan penambahbaikan sistem aplikasi, pengujian, latihan dan pelaksanaan projek;

3.4. Menyediakan latihan penyelenggaraan / konfigurasi / penggunaan (transfer of technology) aplikasi sistem di lokasi pemasangan untuk projek yang dilaksanakan kepada pegawai teknikal;


3.5. Menyediakan dokumentasi sistem, carta alir sistem, dokumentasi-dokumentasi pengguna dan  dokumentasi ’source code sistem’ merangkumi gambarajah As Built, rekabentuk, pengoperasian dan selenggara sistem (URS, SRS, SDD, UAT dan FAT serta dokumen berkaitan);

3.6. Menghasilkan kertas cadangan untuk pembangunan sistem;

3.7. Melakukan pembangunan dan pengubahsuaian rekabentuk antara muka dan pengaturcaraan pada sistem tersebut;

3.8. Memasang dan melaksanakan pengkonfigurasian semua perkakasan yang akan menggunakan sistem aplikasi yang akan dilaksanakan nanti;

3.9. Membuat data conversion dan migrasi data pada data sedia ada;

3.10. Membuat intergrasi diantara aplikasi-aplikasi dan pangkalan data sedia ada di Suruhanjaya Koperasi Malaysia;

3.11. Melaksanakan semua kerja-kerja yang berkaitan dalam jangka masa yang ditetapkan serta memastikan aplikasi sistem boleh diakses dari mana-mana lokasi pada bila-bila masa oleh kakitangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia;

3.12. Menguji keseluruhan sistem termasuk perisian, perkakasan dan sistem aplikasi serta seterusnya mentauliahkan projek secara keseluruhannya;

3.13. Memberi tempoh jaminan sekurang-kurangnya satu ( 1 ) tahun selepas Final Acceptance Test (FAT) kepada aplikasi sistem yang ditingkatkan dan perkhidmatan yang dibekalkan;

3.14. Dalam tempoh jaminan, jika berlaku sebarang error atau bugs, dikehendaki bertindak / sampai ke lokasi di dalam masa kurang dari 2 (dua) jam;

3.15. Menyediakan perkhidmatan sokongan dan selenggaraan.


4. PENGHANTARAN
4.1. Kesemua sistem dan perisian bagi projek ini hendaklah dihantar dan dilaksanakan di Ibu pejabat SKM di lokasi Bahagian Pengurusan Maklumat Ibupejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah pengawasan dan seliaan Unit Aplikasi Sistem dan Pangkalan Data.

5. UJIAN SISTEM APLIKASI, PERISIAN DAN PERKAKASAN
5.1. Ujian Sistem Aplikasi 
	Penyebut harga bertanggungjawab ke atas segala ujian sistem aplikasi secara keseluruhan mengikut rekabentuk yang dipersetujui. Ujian ini perlu mendapat persetujuan daripada pengguna terakhir (end user).
5.2. Ujian Perisian dan Perkakasan 
Penyebut harga bertanggungjawab ke atas segala perlaksanaan ujian pemeriksaan, penerimaan dan di dalam penyediaan protokol ujian penerimaan secara terperinci serta memaklumkan tarikh-tarikh kesemua aktiviti-aktiviti bagi ujian perisian dan perkakasan tersebut.

5.3. Ujian Penerimaan Sistem (FAT)
Ujian ini dilakukan setelah Sistem Aplikasi dan Ujian Perisian dan Perkakasan dilaksanakan dalam sistem operasi SKM. Ujian sistem ini meliputi keseluruhan sistem yang dibekalkan dan dibangunkan akan diuji sama ada menepati keperluan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ujian pemeriksaan ini hendaklah disaksikan dan diluluskan oleh wakil kerajaan.

6. PROTOKOL PENERIMAAN
6.1. User Acceptance Test (UAT)
Syarat penerimaan PSA ini adalah setelah perkara 6.1 dan 6.2 iaitu Ujian Sistem Aplikasi, Perisian dan Perkakasan dipenuhi dengan jayanya.

6.2. Final System Acceptance (FSA / Final Acceptance Test (FAT)
Ianya dilakukan setelah lulus Ujian Penerimaan Sistem (5.3), lulus UAT (6.1) dan keperluan kontrak dipatuhi dengan sepenuhnya.


7. PENTAULIAHAN ( COMMISSIONING)
7.1. Sebelum pentauliahan, segala tanggungjawab ke atas perisian dan perkakasan, pemasangan dan pembaikan adalah di bawah tanggungjawab pihak penyebutharga/pembekal. Sistem ini dikatakan telah ditauliahkan hanya selepas memenuhi Final System Acceptance yang merangkumi :

a) Tiada sebarang kerosakan yang menyebabkan perisian dan perkakasan tidak berfungsi;
b) Tiada masalah ke atas sistem aplikasi yang dibangunkan.

8. TEMPOH PELAKSANAAN
8.1. Penyebutharga dikehendaki melaksanakan projek ini dalam tempoh DUA (2) tahun bermula satu bulan dari tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani yang meliputi aktiviti-aktiviti seperti :

a) Perolehan, pemasangan dan pengujian perisian.
b) Pengubahsuaian rekabentuk antaramuka
c) Pengubahsuaian pengaturcaraan sistem
d) Conversion dan migration data
e) Pengintegrasian sistem
f) Pengujian sistem
g) Latihan
h) Menetapkan tahap capaian dan keselamatan sistem
i) Penyediaan dokumentasi
j) Penerimaan sistem

9. KENAAN DENDA/ TOLAKAN/ LIQUIDATED & ASCERTAINED DAMAGES (LAD)
Kaedah atau formula Kenaan Denda/ Tolakan/ Liquidated & Ascertained Damages (LAD) yang berkaitan akan diperincikan dalam dokumen kontrak yang akan dibincangkan dengan penyebut harga yang berjaya.

10. PEMBAYARAN  
Maklumat terperinci mengenai cara pembayaran secara berperingkat bagi projek ini akan dibincangkan semasa rundingan sebutharga selepas penerimaan surat tawaran.


11. KEPERLUAN PENILAIAN TEKNIKAL
11.1. Penilaian Teknikal
Penyebutharga adalah dikehendaki menyedia dan melampirkan dua (2) dokumen seperti berikut:
i) Jadual penentuan teknikal
ii) Jadual harga 

11.2. Maklumat tersebut diperlukan bagi tujuan penilaian. Tawaran harga dan tawaran teknikal ini hendaklah dimasukkan ke dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan berlakri. Maklumat-maklumat yang diperlukan adalah seperti di Lampiran A dan Lampiran B. Kegagalan penyebutharga melengkapkan jadual ini boleh menyebabkan cadangan diketepikan daripada penilaian teknikal.

12. PENENTUAN TEKNIKAL
12.1. Semua keperluan dalam spesifikasi ini hendaklah diterangkan dengan tepat dan jelas. Setiap keterangan mestilah disokong dengan dokumen-dokumen yang sah. Sila nyatakan perkakasan dan perisian yang dicadangkan bagi memenuhi spesifikasi sebutharga seperti di Lampiran A.

12.2. Sila senaraikan secara terperinci semua perkakasan perisian yang dicadangkan termasuk nama, jenis/versi, tahun, nama pengeluar, spesifikasi terperinci, kuantiti dan tempoh jaminan bagi setiap item yang ditawarkan.

12.3. Jadual Harga
Penyebutharga perlu melengkapkan jadual harga dengan menyatakan harga yang ditawarkan bagi setiap item untuk perolehan yang dicadangkan seperti di Lampiran B.

12.4. Profail Syarikat 
Penyebutharga perlu melengkapkan profail syarikat dengan menyatakan butir-butir maklumat berkenaan syarikat seperti di Lampiran C. Kegagalan melengkapkan profail atau didapati butir-butir yang dinyatakan tersebut adalah palsu. Pihak SKM boleh mengenepikan terus tawaran penyebutharga atau menarik balik sebarang tawaran projek yang telah diberikan kepada penyebutharga. 
12.5. Senarai Pasukan Kerja
Penyebutharga dikehendaki menyatakan bilangan dan kelayakan tenaga kerja (termasuk Sijil Pengiktirafan Professional seperti Microsoft Partner Gold in Collaboration and Content atau sijil-sijil lain yang berkaitan) yang akan melaksanakan projek ini seperti di Lampiran A (Jadual 1). 

12.6. Pengalaman Kerja
Penyebutharga dikehendaki menyenaraikan projek-projek perolehan yang serupa berserta agensi-agensi kerajaan atau swasta yang menjadi pelanggan kepada penyebutharga seperti yang diminta di dalam Lampiran A (Jadual 2). 

12.7. Jadual Pelaksanaan Projek
Penyebutharga hendaklah menyertakan cadangan jadual perlaksanaan projek seperti di Lampiran A (Jadual 3).

12.8. Borang Akuan (Integrity Pact)
Penyebutharga hendaklah mengisi borang akuan (Integrity Pact) seperti di Lampiran D.

12.9. Brochure
Salinan asal brochure bagi perkakasan dan perisian yang dicadangkan hendaklah disertakan.
12.10. Penyata Kewangan
Penyebutharga hendaklah mengemukakan penyata bank bagi tempoh tiga (3) bulan terakhir.

12.11. Sijil Pendaftaran
Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan dan juga Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan hendaklah disertakan.

13. PENERIMAAN TAWARAN
12.1 Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah berhak untuk menerima kesemua atau sebahagian perkakasan dan perisian yang digunakan semasa pembangunan seperti yang ditawarkan oleh penyebutharga.


13. PENUTUP
13.1 Penyebut harga adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran / cadangan jika didapati perisisan dan perkakasan tambahan boleh memberikan penyelesaian keseluruhan atas mentauliahkan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini.
































SEKSYEN II
KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN 
PEMBANGUNAN SISTEM

1. SKOP PENAMBAHBAIKAN APLIKASI
1.1. Business Process Reengineering (BPR)
Penyebutharga perlu mengautomasikan serta meningkatkan proses-proses yang sedia ada melalui Business Process Reengineering di mana perlu bagi mentauliahkan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Bagi Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

1.2. Sistem Aplikasi
Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia 
1.3. Kajian Terperinci
Penyebutharga dikehendaki membuat kajian yang terperinci bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia  ini berdasarkan skop pembangunan yang tercatat di jadual di bawah:
	Bil.
	Modul/Fungsi/ Aktiviti
	Skop Modul


	i) 
	Integrasi 
	a) Penyambungan dari SPMKK - Modul Status Audit 
b) Senarai nama koperasi mengikut id pengguna akan dipaparkan.
c) Maklumat yang diinput atau dikemaskini didalam Sistem PRIDIK akan dikemaskini di dalam sistem SPMKK. Antara modul yang terlibat:
d) Modul Status Audit
e) Modul Kewangan 

	ii) 
	Maklumat Pengauditan 
	a) Nama Koperasi
b) Negeri
c) Jenis Pengauditan 
d) Semua tarikh daripada Modul  Status audit 
e) Pilihan Tahun Kewangan Yang Diaudit (boleh lebih dari satu tahun kewangan) 
f) Jenis Pengauditan (Individu, Kumpulan) 
g) Pegawai Mengaudit (kumpulan terdiri daripada  pegawai  audit ibu pejabat dan pegawai audit negeri)
h) Pegawai Semakan
i) Jenis Kemasukan (Mod offline / terus ke dalam sistem)
Nota Penting: 
Maklumat ini hanya boleh dikemaskini seperti berikut: 
a) Jenis SKM Individu (i) - Pegawai yang dinamakan sahaja. 
b) Jenis SKM Kumpulan (k) - Ketua kumpulan sahaja yang dibenarkan mengemaskini maklumat ini. Ketua kumpulan berdasarkan Modul Status Audit. 

	iii) 
	Indeks 
	1) Indeks kertas kerja 
1.1 Indeks kertas kerja kunci kira-kira koperasi
a) Hartanah, Tanah, Loji dan Peralatan 
b) Aset geran 
c) Aset bukan Semasa
d) Aset Semasa
e) Liabiliti semasa 
f) Dibiayai Oleh 
g) Kumpulan Wang Anggota
h) Liabiliti Bukan Semasa 

1.2 Indeks kertas kerja akaun untung rugi koperasi.
a) Akaun Perdagangan Pemborongan dan Peruncitan 
b) Akaun Perdagangan Stesen Minyak
c) Akaun perdagangan Ternakan
d) Akaun perdagangan Hartanah
e) Akaun perdagangan Aktiviti Pengguna
f) Akaun perdagangan kontrak
g) Akaun perdagangan Perkilangan 
h) Akaun perdagangan DLL

1.3 Indeks kertas kerja akaun pembahagian keuntungan   koperasi
a) Pelarasan Operasi
b) Pembahagian Berkanun
c) Cukai
d) Zakat
e) Lain-lain Pembahagian 
f) Penyata Aliran Tunai 
g) Pelarasan Bukan Operasi

2) Penyata kewangan teraudit koperasi (Akaun Akhir Koperasi akan dipaparkan, boleh dijana dan dicetak)
a) Kunci Kira-kira 
b) Akaun Untung Rugi
c) Akaun Pembahagian 
d) Akaun Perdagangan 

3) Dasar-Dasar perakaunan 
a) Polisi Dan Nota Kepada akaun Koperasi
b) Maklumat umum koperasi 
i) Fungsi koperasi 
ii) Aktiviti koperasi 
iii) Bilangan anggota 
iv) Tahun didaftarkan
v) Maklumat lembaga koperasi
vi) Alamat koperasi
c) Tarikh pengesahan penyata kewangan 
d) Polisi dan risiko kewangan 
e) Dasar-Dasar Penting Perakaunan 
i) Asas Perakaunan 
ii) Fi masuk
iii) Hartanah Loji dan Peralatan 
iv) Susut Nilai 
v) Penjejasan Nilai
vi) DLL

4) Memo Panduan Kerja Audit
a) MPKA Tanah 
b) MPKA BAngunan 
c) MPKA (semua MPKA ada 48)

5) Jurnal Pelarasan Audit

6) Laporan Juruaudit
a) Laporan Juruaudit Tidak Bersyarat
b) Laporan Juruaudit Bersyarat
c) Laporan Juruaudit Bercanggah
d) Laporan Juruaudit  tidak dapat memberi pendapat

7) Laporan Pengurusan 
a) Format Laporan Pengurusan 
b) Terdapat Bank Laporan pengurusan 

8) Memo/Surat Kuiri Pengauditan

9) Surat-Surat Pengesahan 
a) Surat pengesahan wang di bank
b) Pengesahan Penghutang
c) Pengesahan Pemiutang 
d) Pengesahan Wang Ditangan 

10) Dokumen ISO
a) Dokumen seperti di Modul  Status Audit





11) Lain-lain Dokumen (upload Dokumen Pengauditan)

12) Data Kewangan (SPMKK database) boleh dijana, dimuatnaik (excel format) dan dicetak 



	iv) 
	Mod Offline
	1) Pengguna boleh memasukkan data ke dalam mod offline.
2) Setelah maklumat telah dikemaskini di dalam mod offline telah selesai, pengguna akan memasukkan maklumat yang berkaitan ke dalam sistem PRIDIK dan Sistem Pengurusan Maklumat Kewangan Koperasi.

Nota : maklumat yang akan di masukkan dalam mod offline  akan diperincikan semasa sesi kajian oleh pihak pembekal dan merujuk kepada cadangan pihak pembekal.


	v) 
	Aliran pengauditan
	Aliran pengauditan dari pegawai pengauditan sehingga tanda tangan laporan  juruaudit termasuk kuiri dan tambahan dokumen pengauditan,dan pengambungan kertas-kertas kerja dalam pengauditan secara berkumpulan.

	vi) 
	Penyelenggaraan 
	1) Penyelenggaraan Maklumat Koperasi
2) Penyelenggaraan Maklumat Juruaudit
3) Penyelenggaraan maklumat format surat-surat pengauditan dan jenis-jenis dokumen ISO 

	vii) 
	Penjanaan Surat-Surat dan borang kegunaan fail.

	Anggaran penjanaan lebih daripada 300 surat (sila rujuk Lampiran A3) dan borang yang merangkumi perkara-perkara berikut :
a) Kunci Kira-Kira   
b) Akaun Pembahagian Keuntungan   
c) Akaun Untung Rugi   
d) Akaun Perdagangan   
e) Penyata Aliran Tunai 
f) Dasar Perakaunan   
g) Memo Panduan Kerja Audit (MPKA)   
h) Jernal Pelarasan Audit (JPA)   
i) Laporan Juruaudit   
j) Laporan Pengurusan   
k) Kuiri   
l) Surat-Surat Pengesahan   
m) Dokumen ISO   
n) Lain-Lain dokumen


	viii) 
	Laporan Sistem
	1) Laporan pengauditan yang dijalankan (kertas kerja pengauditan)
2) Jenis laporan pengauditan (laporan bersih, bersyarat dll)
3) Norma masa pengauditan(Laporan sistem)
4) Analisa risk bagi kod akaun
5) Statistik (40 Laporan)
** Laporan anak dibincangkan semasa pembangunan sistem dan semasa sesi URS


	ix) 
	Data Matching Procedures 

	Kemasukan data  dari sistem perakaunan koperasi sedia ada samada excel dan lain-lain format yang akan ditentukan.
Proses penyeragaman kod akaun dari kod yang berlainan (daripada sistem koperasi) kepada kod sedia ada sistem SPMKK




	x) 
	Integrasi dengan sistem dalaman Suruhanjaya
	1) Integrasi dengan sistem dalaman Suruhanjaya
2) Antara sistem yang terlibat:
3) Sistem Kewangan Koperasi;
4) Sistem Pendaftaran;
5) Lain-lain sistem yang berkaitan

	xi) 
	Mod Penggunaan Sistem
	Dual Mode – Online and Offline mode

	xii) 
	Bilangan Pengguna
	Ibu Pejabat - 50 ; Wilayah/Negeri - 247

	xiii) 
	Frekuensi Penggunaan
	Harian dan Peak Time penggunaan adalah pada setiap berakhirnya bulan kewangan koperasi.



**Sila Rujuk Lampiran A2 untuk keterangan carta alir.

1.4. Keperluan lain yang berkaitan adalah seperti berikut :
a) Menyediakan development dan testing environment bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia .
b) Memastikan sistem ini boleh dilayari dalam apa jua pelayar (browser) dan tidak terhad kepada penggunaan komputer personal dan komputer riba.
c) Sistem ini boleh diakses sama ada dalam keadaan online atau offline dan di mana-mana sahaja mengikut keperluan Suruhanjaya.
d) Membuat data structuring, conversion data dan migrasi data.
e) Membuat integrasi antara aplikasi dan pangkalan data lain di Suruhanjaya mengikut keperluan.
f) Memastikan semua modul-modul berinteraksi di dalam sistem tanpa sebarang masalah.
g) Memastikan tahap capaian dan keselamatan dilaksanakan bagi setiap modul ini.
h) Mencadangkan kaedah penyelesaian dalam bentuk perisian atau perkakasan/sebarang tools untuk penjanaan customised reporting oleh pengguna apabila diperlukan. (mengikut keperluan)
i) Menyediakan format laporan mengikut keperluan Bahagian Audit dan Pengawasan Kewangan Koperasi (BAPKK).
j) Sistem Operasi standard SKM ialah Windows Server 2008, menggunakan akan bahasa pengaturcaraan ASP.Net 3.5 ke atas dan pangkalan data MS SQL 2008 ke atas. Sekiranya pembekal menggunakan sistem yang dipertingkat atau baru hendaklah diberi latihan kepada pentadbir sistem.

1.5. Methodologi

1.6. Penyebutharga dikehendaki mencadangkan methodologi yang sesuai untuk melaksanakan projek ini. Penyebutharga perlu menyediakan prototype/mock up sistem untuk gambaran jelas pembangunan. Penyebut harga juga dipelawa untuk mengemukakan tawaran/cadangan jika didapati perkakasan tambahan boleh memberikan penyelesaian keseluruhan ke atas sistem ini. Kos untuk perkakasan/perisian tambahan tersebut perlu dipastikan telah dirangkumi bersama keseluruhan harga projek. 

1.7. Pengujian Sistem
1.7.1. Penyebutharga dikehendaki menyatakan Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang setara atau lebih baik seperti yang berikut:

1.7.1.1. Pengujian Fungsian 
Meliputi semua fungsi dan proses yang terdapat dalam semua modul dalam Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia .

1.7.1.2. Site Testing
Pengujian terhadap capaian kepada sistem dan fungsi serta proses di 6 zon cawangan Suruhanjaya di negeri-negeri.
1.7.1.3. Performance Testing
Pengujian terhadap response sistem kepada permohonan pengguna. Keputusan sistem akan merujuk kepada semua perkara dalam  para 2 (System Performance).
1.8. Latihan
1.8.1. Penyebutharga perlu menyatakan cadangan latihan yang akan dilakukan setara atau lebih baik seperti yang telah dinyatakan seperti yang dibawah:

1.8.1.1. Training for Trainers 
Latihan meliputi modul-modul pentadbiran sistem (System Administraotor) dan juga segala bentuk fungsian dan proses tunjang dalam sistem tersebut. 
1.8.1.2. Specific User Training
Latihan kepada pengguna yang sebahagian proses kerja mereka menggunakan sistem ini. Latihan meliputi modul-modul pengguna sistem dan juga segala bentuk fungsian dan proses dalam sistem tersebut.  
1.8.1.3. Transfer of Technology
Latihan juga  perlu diberikan kepada pegawai teknikal pentadbir sistem jika sistem ini menggunakan teknologi selain dari teknologi yang digunakan oleh Suruhanjaya. Latihan meliputi penggunaan framework, pengekodan, penyelenggaraan serta penetapan aplikasi dan pekakasan .  




1.9. Project Monitoring
Penyebutharga dikehendaki memberi laporan kemajuan pelaksanaan projek kepada Jawatankuasa Teknikal Pelaksanaan Sistem dari semasa ke semasa mengikut keperluan sekurang-kurangnya dua(2) minggu sekali.

1.10. Jangkamasa Penambahbaikan/Pelaksanaan Sistem
Jangkamasa pelaksanaan Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia  adalah selewat-lewatnya DUA (2) tahun berpandukan kepada aktiviti-aktiviti projek.


2. SYSTEM PERFORMANCE
2.1. Penyebutharga adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas Perkhidmatan Pembangunan Sistem Perisian Audit Koperasi (PRIDIK) Suruhanjaya Koperasi Malaysia  dan perlu menepati keperluan system performance seperti berikut :

2.1.1. Response Time
Masa maksima yang diambil oleh sistem untuk memaparkan maklumat yang diperlukan di monitor atau sedia menerima transaksi berikut dari masa kekunci ditekan mestilah tidak melebihi 3 saat kepada setiap 300 pengguna pada waktu puncak (peak time). 
2.1.2. Penjanaan Laporan
Penjanaan laporan dalam keadaan operasi biasa mestilah dalam jangkamasa yang boleh diterima (5-10 saat). Mesej hendaklah diberi apabila penjanaan tersebut sedang dilaksanakan.

3. PERSONNEL SUPPORT
3.1. Penyebutharga dikehendaki menyediakan personel yang secukupnya (sekurang-kurangnya enam (6) orang) untuk menyiapkan projek seperti dalam jadual pelaksanaan. 



3.2. Personel-personel ini akan menjalankan tugas di Bahagian Pengurusan Maklumat, Ibupejabat SKM. Jawatan, kelayakan, pengalaman, kedudukan personel-personel tersebut dalam pasukan projek dan fungsi-fungsi mereka perlu dinyatakan dengan jelas.

3.3. Penyebutharga juga dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya seorang personel untuk memberi bantuan (on site support) dan memastikan sistem berjalan lancar selama enam (6) bulan selepas penerimaan FAT.

3.4. Selepas penerimaan FAT, setiap masalah dan kecacatan sistem yang dilaporkan pengguna, penyebutharga mestilah menyelesaikan masalah tersebut dalam masa 5 hari bekerja dari tarikh aduan diajukan. 


4. QUALITY ASSURANCE (QA)
4.1. Penyebutharga   perlu   menyediakan   satu    Quality   Assurance   Plan   untuk memastikan   sistem   ini   mematuhi   kehendak   Suruhanjaya. Penyebutharga  adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kualiti sistem serta perkhidmatan yang  dibekalkan. Pelan  tersebut hendaklah  dimajukan  kepada  pihak Suruhanjaya untuk kelulusan.

4.2. Penyebutharga hendaklah melantik seorang Pengurus QA dari staf Penyebutharga. Pengurus QA bertanggungjawab bagi mengenalpasti dan menyemak segala keperluan pelanggan. Segala laporan berkenaan dengan QA perlu diajukan kepada pihak Suruhanjaya.

5. HAKCIPTA TERPELIHARA
5.1. Keseluruhan sistem dan proses kerja di dalam projek ini adalah menjadi hak milik Kerajaan. Pihak penyebutharga tidak boleh meminta sebarang hakcipta pembangunan antara muka atau proses dalam pembangunan ini. Suruhanjaya berhak untuk menggunapakai mana-mana bahagian dalam pembangunan ini untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Sistem ini tidak boleh digunapakai oleh mana-mana pihak luar tanpa kebenaran bertulis dari pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
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										     LAMPIRAN A1
SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN (DELIVERABLES)
OLEH SYARIKAT KEPADA KERAJAAN
	No.
	MAIN ACTIVITY
	SUB-ACTIVITY
	DELIVERABLES

	1.
	Analysis
	· Developing Analysis Strategy

· Determining Business Requirements

· Model Process

· Model Data
	1. System Requirement Specifications (SRS) which contains the following BUT is not limited to:
· As-IS Business Activity/Process Flow Model
· To-Be Business Activity/Process Flow Model
· Use Cases
· Data Model

	2.
	Design
	· Design Physical System

· Design Architecture

· Design Interface

· Design Programs

· Design Database and Files
	1. System Design Specification (SDS) which contains the following BUT is not limited to:
· Architecture Report
· Hardware & Software Specification
· Interface Design
· Physical Process Model
· Program Design
· Physical Process Model
· Program Design
· Database and File Specification
· Physical Data Model

	3.
	Construction
	· Programming Specifications
	1. Program Specification
2. Source Code
3. Object Code

	4.
	Testing
	· Unit Tests

· Integration Test

· System Test

· Acceptance Test (UAT,FAT)


· Performance Stress Test
	1. Test plan
· Approach
· Design
2. For Acceptance Test:
· Test Cases
· Test Scripts
· Test Environment
· Test Results
· Test Reports

· Stress Test Plan
· Test Result/ Report


	5.
	Integration
	· Integration With Legacy System
	1. Integration Approach

2. Integration Procedures

	6.
	Conversation/Migration
	· Preparing the Business

· Preparing the Technology

· Preparing People
	1. Conversion Plan
· Approach/Strategy
· Design
· Manual/Guide

2. Business Contingency Plan

3. Change Management Plan

4. Training Plan

	7.
	Maintaining the System
	· Support

· System/Application Maintenance

· System/Application assessment
	1. Manuals/Procedures/Guides
· User
· Operations
· Backup and Recovery

2. Support Plan/Help Desk
3. Change Request Plan
4. Project Assessment Report






























LAMPIRAN A2
GAMBARAN KASAR ALIRAN KERJA UNTUK SISTEM YANG AKAN DIBANGUNKAN














LAMPIRAN A3
PENJANAAN SURAT-SURAT DAN BORANG KEGUNAAN FAIL
LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG AKAN DIJANA SISTEM PRIDIK
INDEK KERTAS KERJA
1 TANAH
2 BANGUNAN
3 KENDERAAN
4 KOMPUTER
5 ASET-ASET LAIN
6 ASET GERAN @ BANTUAN
7 PELABURAN SYER SIARHARGA
8 PELABURAN SYER TAK SIARHARGA
9 PELABURAN SYARIKAT SUBSIDIARI
10 HUTANG SYKT SUBSIDIARI
11 PELABURAN SYKT BERSEKUTU
12 HUTANG SYKT BERSEKUTU
13 PELABURAN DLM HARTANAH
14 PELABURAN DLM USAHASAMA
15 PELABURAN-PELABURAN LAIN
16 PROJEK DLM PELAKSANAAN (J.PJG)
17 PINJAMAN ANGGOTA & BUKAN ANGGOTA (J.PJG)
18 AK CARUMAN KUMP WG LIKUIDITI PUSAT
19 LAIN2 ASET BUKAN SEMASA
20 INVENTORI
21 PENGHUTANG PERDAGANGAN
22 PELABURAN JANGKA PENDEK
23 PROJEK DLM PELAKSANAAN (J.PENDEK)
24 PINJAMAN ANGGOTA & BUKAN ANGGOTA (J.PENDEK)
25 ASET KWRS
26 PELBAGAI PENGHUTANG
27 DEPOSIT TETAP
28 WANG DI BANK
29 WANG DLM PERJALANAN
30 WANG DI TANGAN
31 PEMIUTANG PERDAGANGAN
32 SIMPANAN ANGGOTA
33 SIMPANAN BUKAN ANGGOTA
34 SIMPANAN DEPOSIT KHAS
35 PINJAMAN SKM (J.PENDEK)
36 PINJAMAN LAIN2 INSTITUSI KEWANGAN (J.PENDEK)
37 FI AUDIT SURUHANJAYA
38 KWA PENDIDIKAN KOPERASI
39 KWA PEMBANGUNAN KOPERASI
40 DIVIDEN
41 HONORARIUM
42 AMAUN TERHUTANG KPD SYKT BERKAITAN
43 PELBAGAI PEMIUTANG
44 OVERDRAF BANK
45 MODAL SYER ANGGOTA
46 MODAL SYER BONUS
47 MODAL YURAN ANGGOTA
48 MODAL YURAN DITEBUS
49 MODAL SYER DITEBUS
50 MODAL SYER BONUS DITEBUS
51 AKAUN RIZAB MODAL
52 AKAUN RIZAB PENILAIAN SEMULA
53 KUMP WANG PENEBUSAN SYER
54 KUMP WANG PENEBUSAN SYER BONUS
55 LAIN2 KUMP WANG @ TABUNG ANGGOTA
56 AKAUN UNTUNG RUGI TERKUMPUL
57 KWRS
58 KUMPULAN WANG @ TABUNG BUKAN ANGGOTA
59 GERAN @ BANTUAN
60 PINJAMAN SKM (J.PJG)
61 PINJAMAN LAIN2 INSTITUSI KEWANGAN (J.PJG)
62 PENDAPATAN TERTANGGUH @ TERTUNDA
63 LIABILITI LAIN
64 PELARASAN OPERASI
65 PELARASAN BUKAN OPERASI
66 PERUNTUKAN CUKAI
67 PERUNTUKAN ZAKAT
68 POTONGAN LANGGANAN
69 LAIN-LAIN

LAMPIRAN A
A1 KREDIT
A2 PEMBORONGAN @ PERUNCITAN
A3 STESEN MINYAK
A4 PERINDUSTRIAN
A5 TERNAKAN
A6 PEMBANGUNAN HARTANAH
A7 KONTRAK
A8 PENGANGKUTAN
A9 AKUAKULTUR
A10 PERKHIDMATAN
A11 PERTANIAN
A12 USAHASAMA
A13 PELABURAN
A14 LAIN2 AKTIVITI PENGGUNA
A15 AR-RAHNU
A16 PELANCONGAN
A17 KESIHATAN
A18 LAIN-LAIN AKTIVITI
A19 SYARIKAT BERSEKUTU
A20 PENDAPATAN AM
A21 PERBELANJAAN AM
A22 LUAR BIASA

LAIN-LAIN LAMPIRAN PERAKAUNAN
Akaun Perdagangan Lain2 Akt. Pengguna
Akaun Perdagangan Pembangunan Hartanah
Akaun Perdagangan Pemborongan @ Peruncitan
Akaun Perdagangan Pertanian
Akaun Perdagangan Stesen Minyak
Akaun Perdagangan Ternakan
Akaun Perkilangan
Aliran Tunai
BORANG KUIRI
Dasar Perakaunanx
JERNAL PELARASAN AUDIT (HIMPUNAN)
KKK, APK & AUR
LAPORAN JURUAUDIT
LAPORAN PENGURUSAN
Nota Aset Tetap
Nota-Nota
LAPORAN JURUAUDIT
LAPORAN PENGURUSANx

DOKUMEN ISO
BORANG ARAHAN MENJALANKAN PENGAUDITAN
BORANG PERAKUAN PENERIMAAN PENYATA KEW
PENYATA KEWANGAN UNTUK DIAUDIT
SENARAI SEMAK PENGAUDITAN BHGN 1&2
SURAT CARA PERLANTIKAN JURUAUDIT

LAMPIRAN MPKA
MPKA - Akaun Rizab Modalx
MPKA - Akaun Rizab Penilaian Semulax
MPKA - Akaun UR Terkumpulx
MPKA - Amaun terhutang kpd sykt berkaitanx
MPKA - Bayaran dgn Cek.Arahan Bank
MPKA - Bayaran Runcit
MPKA - Belian
MPKA - Cukai Pendapatan
MPKA - Dana Pelaburan Khasx
MPKA - Deposit Tetap,Wang di bankx
MPKA - Dividenx
MPKA - Fi Audit SKMx
MPKA - Gaji dan Upah
MPKA - Geran.Bantuanx
MPKA - harta tanah,loji & peralatanx
MPKA - harta tanah,loji & peralatan
MPKA - Honorariumx
MPKA - Inventorix
MPKA - Jualan Kredit
MPKA - Kiraan Wang Mengejut
MPKA - KWA Didik & Bangunx
MPKA - KWRSx
MPKA - Lain Kump Wang(anggota)x
MPKA - Lain Kump Wang(bukan anggota)x
MPKA - Lejer Am
MPKA - Liabiliti luar jangka
MPKA - Minit Mesy.Agung
MPKA - Modal Syerx
MPKA - Modal Yuranx
MPKA - Overdraf Bankx
MPKA - Pelaburan Hartanahx
MPKA - Pelaburan Jangka Pendekx
MPKA - Pelaburan syer,JV dan pelaburan lainx
MPKA - Pelbagai Pemiutangx
MPKA - Pelbagai Penghutangx
MPKA - Pemiutang Perdaganganx
MPKA - Pendptan Tertangguhx
MPKA - Penerimaan
MPKA - Penghutang Perdgnganx
MPKA - Penghutang Projekx
MPKA - Perkara tertangguh
MPKA - Pinjaman Anggota Dan Bukan Anggotax
MPKA - Pinjaman Luarx
MPKA - Projek Dlm Pelaksanaanx
MPKA - Simpanan atau Deposit Anggota dan Bukanx
MPKA - Subsidiari dan sykt Bersekutux
MPKA 1 - KKK
MPKA 2 - APK
MPKA 3 – AUR


SURAT PENGESAHAN
Pengesahan Anggota
Pengesahan Penghutang&Pemiutang
Pengesahan Wang Di Bank
Pengesahan Wang Di Tangan













































LAMPIRAN C

BORANG MAKLUMAT PENYEBUTHARGA

(Arahan kepada penyebutharga :- Semua butir-butir di dalam borang ini hendaklah diisi oleh penyebutharga dengan betul dan lengkap dan dikembalikan bersama-sama dengan borang sebutharga. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan sebutharga ini ditolak atau/dan mengakibatkan tindakan tatatertib diambil ke atas penyebutharga berkenaan).

1.	NAMA SYARIKAT		:

2.	ALAMAT			:





3.	NO. TELEFON / FAKS	:

4.	JENIS PERNIAGAAN	:

5.	PROFIL SYARIKAT	: (Sila Kemukakan sebagai Lampiran)

6.	LEMBAGA PENGARAH	:

	1.

	2.

	3.


(Sila kemukakan Lampiran sekiranya perlu)

7.	PEMEGANG SAHAM	:

	Bil
	Nama
	Peratusan 
(%)
	Amaun
(RM)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



(Sila kemukakan Lampiran sekiranya perlu)


8.	PENDAFTARAN SYARIKAT:

a. No. Pendaftaran	:

b. Tarikh Ditubuhkan	:


9.	PENDAFTARAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST):

a.	No. Pendaftaran	:


10.	PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN (Sertakan salinan Pendaftaran)

a. No. Pendaftaran:

b.	Tarikh Daftar: ……………….......….        sah hingga: …………………..

c. Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera): ………………………………..

d. Jika Bumiputera, tempoh sah taraf: Dari ……………..................... 

hingga …...................................……….


11.	BAGI SYARIKAT SDN. BHD. NYATAKAN:

	a.	Modal dibenarkan: 	RM ………………………..

	b.	Modal dibayar:	RM ………………………..


12.	PERNIAGAAN UTAMA:

	1. ……………………………………………. Semenjak ………………………..

	2. ……………………………………………. Semenjak ………………………..


13.	BANK :

a. Nama			:

b. No. Akaun Bank		:

c. Alamat			:





14.	BILANGAN KAKITANGAN:
							
	Bil
	Bahagian
	Bumiputera
	Bukan Bumiputera

	1.
	Pentadbiran/Pengurusan:
	

	

	2.
	Teknikal/Profesional:
	

	

	3.
	Lain-lain (nyatakan):

	
	




15.	SENARAIKAN PENGALAMAN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN YANG TERKINI: (sila gunakan lampiran sekiranya perlu)

	Nama Kontrak yang berkaitan
	Agensi
	Tempoh Masa
	Harga
Kontrak
	Tarikh
	Nama & No. Telefon 
Pegawai Yang 
Bertanggungjawab 
Untuk dihubungi

	
	
	
	
	Mula
	Tamat
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



16.	SPESIFIKASI CADANGAN PENYELESAIAN BAGI SEMUA ASPEK DALAM SEBUT HARGA INI MELIPUTI SKOP KERJA
	
	Cadangan Syarikat:

	
	

	
	

	
	

	
	




17.	LAIN-LAIN KEISTIMEWAAN PENYEBUT HARGA
	(Untuk penilaian Suruhanjaya)







18.	PERAKUAN:

Saya / Kami mengaku bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan		:

Nama / Jawatan	:

Cop Syarikat		:

Tarikh			:






1

LAMPIRAN D

BORANG AKUAN (INTEGRITY PACT)

SEBUT HARGA S001/2018 :
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SISTEM PERISIAN AUDIT KOPERASI (PRIDIK) YANG MELIBATKAN AKTIVITI ANALISIS, REKA BENTUK, PEMBANGUNAN SISTEM, PENGUJIAN, INTEGRASI, MIGRASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA TAHUN 2018
Saya, .................................................. nombor K.P. ....................................... yang mewakili ...................................................................................................... nombor Pendaftaran ......................................................................... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau member rasuah kepada mana-mana individu dalam Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan mendapatkan pelawaan sebut harga seperti di atas.
2.	Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Suruhanajaya Koperasi Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan mendapatkan sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

	2.1	penarikan balik tawaran kontrak bagi sebut harga di atas; atau

	2.2	penamatan kontrak bagi sebut harga di atas; dan

	2.3	lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3.	Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan mendapatkan sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

4.	Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini (jika berkenaan).

Yang benar,

..................................................
(Tandatangan)
Nama				:
No. Kad Pengenalan	:
Tarikh				:
Cop Syarikat			:	
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Kemaskini Maklumat Am Koperasi


JENIS JURUAUDIT SKM(INDIVIDU)


Pilih Tahun Kewangan


Kewangan Lebih daripada satu?


Pilih Indeks Yang Terlibat


Masukkan maklumat ikut indeks berkenaan


Jana MPKA, Jernal Pelarasan Audit


Selesai Pengauditan


Jana Laporan Juruaudit, aporan Pengurusan
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Muat turun maklumat koperasi dan tahun kewangan


Tidak


Muat naik data Pengauditan ke dalam Pridik
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Hantar Data Ke Sistem Pengurusan Maklumat Kewangan Koperasi


Tamat


Simpan data
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Modul status audit : selesai
Data kewangan :selesai
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JENIS JURUAUDIT SKM(JURUAUDIT KUMPULAN)
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Kemaskini Maklumat Am Koperasi


Ketua
Kumpulan ?


JENIS JURUAUDIT SKM(JURUAUDIT KUMPULAN)


Pilih Tahun Kewangan


Kewangan Lebih daripada satu?


Pilih Indeks Yang telah diagihkan


Masukkan maklumat ikut indeks berkenaan


Jana MPKA, Jernal Pelarasan Audit


Selesai Pengauditan


Jana Laporan Juruaudit, aporan Pengurusan


Muat turun maklumat koperasi dan tahun kewangan


Muat naik data Pengauditan ke dalam Pridik


Online


Hantar Data Ke Sistem Pengurusan Maklumat Kewangan Koperasi


Tamat


Modul status audit : selesai
Data kewangan :selesai


Simpan maklumat kuiri


Ya


Tidak


Offline/Online
(Semak Rangkaian)


Simpan data
(local)


offline


Berpandukan agihan  oleh ketua kumpulan


Ya


Tidak


Muat turun dan kemaskini Kemaskini Ahli kumpulan


{


Kemaskini Agihan Indeks kepada ahli kumpulan



