TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/2/2017
    

      LAMPIRAN B-4
_____________________________________________________________________

JADUAL HARGA

A.
RINGKASAN KOS KESELURUHAN PROJEK

	BIL.
	ITEM
	KOS (RM)

	INFRASTRUKTUR ICT

	1.
	Peningkatan dan Perolehan Perkakasan, Perisian dan VM Configuration 

(Perincian kos: B.1 + B.2 + B.3)
	2,307,415.17

	PEMBANGUNAN

	2.
	Naik Taraf Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan
(Perincian kos: B.4)
	715,000.00

	3.
	Kajian, Reka bentuk dan Pembangunan Servis Integrasi Antara Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan dengan Sistem Legasi Agensi Pendaftaran Perniagaan dan Agensi Pelesenan Perniagaan Melalui HPMK
(Perincian kos: B.5)
	968,000.00

	4.
	Kajian, Reka Bentuk dan Pembangunan Servis Integrasi Antara GOS Gateway dan Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan melalui HPMK
(Perincian kos: B.6) 
	1,425,600.00

	5.
	Pembangunan Servis Integrasi Mengguna Pakai HPMK

(Perincian kos: B.7)
	1,900,800.00

	6.
	Pembangunan Registri Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan Serta Penjanaan Nombor Pendaftaran Perniagaan Tunggal Di Sistem Agensi Pendaftaran
(Perincian kos: B.8) 
	4,406,400.00

	PERKHIDMATAN

	7.
	Penyelesaian Pemulihan Bencana
(Perincian kos: B.9)
	2,022,400.00

	8.
	Independent Validation and Verification (IV & V)
(Perincian kos: B.10)
	1,526,400.00

	9.
	Security Posture Assessment (SPA)
(Perincian kos: B.11)
	1,526,400.00

	10.
	Pengurusan Projek (PMO)

(Perincian kos: B.12)
	1,896,000.00

	11.
	Latihan Teknikal dan Pemindahan Teknologi

(Perincian kos: B.13)
	495,006.00

	12.
	Pengurusan Perubahan
(Perincian kos: B.14 + B.15)
	1,283,180.00

	13.
	Lain-lain kos (nyatakan)

(Perincian kos: B.15)
	

	JUMLAH

	20,472,601.17

	RINGGIT MALAYSIA Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Satu Ringgit dan Tujuh Belas Sen


Nota:
· harga tawaran adalah tidak termasuk elemen GST.
· sila nyatakan kos terperinci bagi setiap item dalam jadual di atas. 

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua penerangan di atas adalah benar dan semua harga yang ditawarkan adalah termasuk semua kos yang terlibat dalam menyempurnakan segala skop kerja yang diperlukan oleh tender ini.

Tandatangan Petender : 



Cop Rasmi Syarikat :

Nama

: Salihin Bin Abang
Jawatan
: Pengarah Urusan
Tarikh
: 08/06/2017
B.
KOS-KOS TERPERINCI PROJEK
1. Perkakasan (Hardware) dan Peralatan ICT
	BIL.
	ITEM
	JENAMA/ MODEL
	TEMPOH WARANTI
	KUANTITI
	KOS/ UNIT (RM)
	JUMLAH KOS (RM)

	1.
	Existing Server Upgrade - DL560 Gen9 x 2 Units
	HP
	3 Tahun
	2
	112,740.80
	225,481.60

	2.
	Memory Upgrade for exisitng StoreEary 1650
	HP
	3 Tahun
	2
	254,418.55
	508,837.10

	3.
	Load Balancer
	Fortinet
	3 Tahun
	2
	254,418.55
	508,837.10

	4.
	VM Ware SRM Replication License
	VM Ware
	3 Tahun
	1
	33,032.05
	66,064.10

	JUMLAH
	1,309,219.90


2. Perisian (Software) ICT
	BIL.
	NAMA PERISIAN
	VERSI
	TEMPOH SAH LESEN
	BIL. LESEN
	KOS/ UNIT (RM)
	JUMLAH KOS (RM)

	1
	RedHat
	VM Ware Compatible
	3 Tahun
	1
	25,202.52
	25,202.52

	2
	Database PostGre SQL Enterprise
	2017 - VM Ware Compatible Environment
	3 Tahun
	1
	191,306.46
	191,306.46

	3
	Business Intelligence Tools
	2017
	3 Tahun
	1
	438,153.50
	438,153.50

	JUMLAH
	654,662.47


3. VM Configuration

	BIL.
	ITEM
	JUMLAH KOS (RM)

	1
	Application
	85,883.20

	2
	Pangkalan Data (DB)
	85,883.20

	3
	Backup
	85,883.20

	4
	MSCS clustering
	85,883.20

	JUMLAH
	343,532.80


4. Naik Taraf Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	System Analyst
	Overall Mapping & Design
	65
	2,600.00
	169,000.00

	2
	DBA
	Data Analysis
	65
	2,200.00
	143,000.00

	3
	Programmer 1
	Coding & Programming
	65
	1,900.00
	123,500.00

	4
	Programmer 2
	Coding & Programming
	65
	1,900.00
	123,500.00

	5
	Multimedia Designer
	Multimedia Task
	65
	1,700.00
	110,500.00

	6
	Business Writer
	Documentation Task
	65
	700.00
	45,500.00

	JUMLAH
	715,000.00


5. Kajian, Reka Bentuk dan Pembangunan Servis Integrasi Antara Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan dengan Sistem Legasi Agensi Pendaftaran Perniagaan dan Agensi Pelesenan Perniagaan Melalui HPMK

	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	System Analyst
	Overall Mapping & Design
	88
	2,600.00
	228,800.00

	2
	DBA
	Data Analysis
	88
	2,200.00
	193,600.00

	3
	Programmer 1
	Coding & Programming
	88
	1,900.00
	167,200.00

	4
	Programmer 2
	Coding & Programming
	88
	1,900.00
	167,200.00

	5
	Multimedia Designer
	Multimedia Task
	88
	1,700.00
	149,600.00

	6
	Business Writer
	Documentation Task
	88
	700.00
	61,600.00

	JUMLAH
	968,000.00




6. Kajian, Reka Bentuk dan Pembangunan Servis Integrasi Antara GOS Gateway dan Gerbang Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan melalui HPMK

	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	System Analyst
	Overall Mapping & Design
	132
	2,400.00
	316,800.00

	2
	DBA
	Data Analysis
	132
	2,200.00
	290,400.00

	3
	Programmer 1
	Coding & Programming
	132
	1,900.00
	250,800.00

	4
	Programmer 2
	Coding & Programming
	132
	1,900.00
	250,800.00

	5
	Multimedia Designer
	Multimedia Task
	132
	1,700.00
	224,400.00

	6
	Business Writer
	Documentation Task
	132
	700.00
	92,400.00

	JUMLAH
	1,425,600.00


7. Pembangunan Servis Integrasi Mengguna Pakai HPMK
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	System Analyst
	Overall Mapping & Design
	176
	2,400.00
	422,400.00

	2
	DBA
	Data Analysis
	176
	2,200.00
	387,200.00

	3
	Programmer 1
	Coding & Programming
	176
	1,900.00
	334,400.00

	4
	Programmer 2
	Coding & Programming
	176
	1,900.00
	334,400.00

	5
	Multimedia Designer
	Multimedia Task
	176
	1,700.00
	299,200.00

	6
	Business Writer
	Documentation Task
	176
	700.00
	123,200.00

	JUMLAH
	1,900,800.00


8. Pembangunan Registri Pendaftaran dan Pelesenan Perniagaan Serta Penjanaan Nombor Pendaftaran Perniagaan Tunggal Di Sistem Agensi Pendaftaran
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	System Analyst
	Overall Mapping & Design
	408
	2,400.00
	979,200.00

	2
	DBA
	Data Analysis
	408
	2,200.00
	897,600.00

	3
	Programmer 1
	Coding & Programming
	408
	1,900.00
	775,200.00

	4
	Programmer 2
	Coding & Programming
	408
	1,900.00
	775,200.00

	5
	Multimedia Designer
	Multimedia Task
	408
	1,700.00
	693,600.00

	6
	Business Writer
	Documentation Task
	408
	700.00
	285,600.00

	JUMLAH
	4,406,400.00


9. Penyelesaian Pemulihan Bencana
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	DRC Support Engineer 1
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	2
	DRC Support Engineer 2
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	3
	DRC Support Engineer 3
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	4
	DRC Support Engineer 4
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	JUMLAH
	2,022,400.00


10. Independent Validation and Verification (IV & V)
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	Tester 1
	IV & V Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	2
	Tester 2
	IV & V Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	3
	Tester 3
	IV & V Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	JUMLAH
	1,526,400.00


11. Security Posture Assessment (SPA)
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	Tester 1
	SPA Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	2
	Tester 2
	SPA Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	3
	Tester 3
	SPA Test
	212
	2,400.00
	508,800.00

	JUMLAH
	1,526,400.00


12. Pengurusan Projek (PMO)
	Bil.
	Nama
	Peranan
	Bil.

Man-Day
	Kadar

Man-Day
	Jumlah

Kos (RM)

	1
	Project Director
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	2
	Project Coordinator
	 
	316
	1,200.00
	379,200.00

	3
	Project Manager
	 
	316
	900.00
	284,400.00

	4
	System Support 1
	 
	316
	900.00
	284,400.00

	5
	System Support 2
	 
	316
	700.00
	221,200.00

	6
	System Support 3
	 
	316
	700.00
	221,200.00

	1
	Project Director
	 
	316
	1,600.00
	505,600.00

	JUMLAH
	1,896,000.00


13. Latihan Teknikal Pemindahan Teknologi
	BIL.
	NAMA LATIHAN
	 BIL. SESI
	BIL. HARI/ SESI 
	KUMPULAN SASAR
	BIL. PERSONEL/ SESI
	JUMLAH KOS (RM)

	(a) Latihan Teknikal

	1.
	Development Tools

	3
	1
	Pegawai MAMPU
	5
	45,000.00

	2.
	Data Base (PostGreSQL) Tools

	3
	1
	Pegawai MAMPU
	5
	45,001.00

	3.
	Business Intelligence (BI) Tools

	3
	1
	Pegawai MAMPU
	5
	45,001.00

	4.
	Operating System (OS)


	3
	1
	Pegawai MAMPU
	5
	45,001.00

	5.
	Lain-lain (sekiranya ada)

	
	
	
	
	

	BIL.
	NAMA LATIHAN
	 BIL. SESI
	BIL. HARI/ SESI 
	KUMPULAN SASAR
	BIL. PERSONEL/ SESI
	JUMLAH KOS (RM)

	(b) Pemindahan Teknologi 

	6.
	Pembangunan gerbang
	1
	1
	Pegawai MAMPU dan Agensi Pendaftaran dan Pelesenan
	5
	45,000.00

	7.
	Pembangunan registri dan penjanaan nombor pendaftaran perniagaan tunggal
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	8.
	Pembangunan servis integrasi (web service)
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	9.
	Pembangunan dan penyediaan profil data
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	10.
	Konfigurasi infrastruktur platform (Contoh: Konfigurasi Web Application Firewall, Load Balancer)
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	11.
	Pembangunan, pengubahsuaian dan pengoperasian Master  Data Management (MDM)
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	12.
	Pembangunan, pengubahsuaian dan pengoperasian BI Tools
	1
	1
	
	5
	45,000.00

	13.
	Lain-lain (sekiranya ada)
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	495,006.00


14. Pengurusan Perubahan: Program Kesedaran (termasuk khidmat rundingan, logistik dan bahan program)
	BIL.
	PROGRAM
	  KETERANGAN
	KEKERAPAN 
	TEMPOH PELAKSANAAN
	KUMPULAN SASAR & BILANGAN
	KOS (RM)

	
	Kempen Kesedaran Agensi Pendaftar
	10 Agensi
	1
	3 Bulan selepas fasa integrasi
	50
	49,500.00

	
	Kempen Kesedaran Agensi Pelesenan
	83 PBM
	6
	3 Bulan selepas fasa integrasi
	332
	328,680.00

	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH
	378,180.00


15. Pengurusan Perubahan: Bahan Promosi 
	BIL.
	ITEM
	KUANTITI
	UNIT KOS
	JUMLAH KOS (RM)

	1.
	Roll Up Stand Bunting
	200.00
	1,000.00
	200,000.00

	2.
	Pamphlet
	1,000.00
	5.00
	5,000.00

	3.
	Klip Video
	4.00
	35,000.00
	140,000.00

	4.
	Kempen Media Sosial
	8.00
	25,000.00
	200,000.00

	5.
	Buku Nota
	8.00
	45,000.00
	360,000.00

	6.
	Lain-lain (Sila nyatakan)
	
	
	

	JUMLAH
	905,000.00


16. Lain-lain Kos (Nyatakan)
	BIL.
	ITEM
	KOS (RM)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	JUMLAH
	


PAGE  

3 



         

